ПЛАН РАЗРАБОТКИ

Общая информация

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Срок разработки | 3 недели (21 день) |
| Рабочих дней | 15 дней |
| Выходных дней | 6 дней (суббота и воскресенье) |
| Начало | Понедельник, 1 неделя практики |
| Окончание | Пятница, 3 неделя практики |
| Режим работы | Понедельник–пятница, по 4-6 часов |

Календарный план по дням

НЕДЕЛЯ 1: Проектирование и подготовка

| День | День недели | Задача | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| День 1 | Понедельник | Создание структуры проекта, настройка GitHub | Папки проекта, репозиторий на GitHub |
| День 2 | Вторник | Составление технического задания | Файл ТЗ (Word) |
| День 3 | Среда | Проектирование структуры данных (модели) | Описание таблиц и полей |
| День 4 | Четверг | Создание диаграмм (ER, Use Case, последовательности) | 3-4 диаграммы в PlantUML |
| День 5 | Пятница | Создание макета интерфейса (Figma) | Макет главной страницы, формы заказа |
| День 6 | Суббота | ВЫХОДНОЙ | — |
| День 7 | Воскресенье | ВЫХОДНОЙ | — |

Итог недели 1:

- Техническое задание

- Структура данных

- Архитектурные диаграммы

- Макет интерфейса

- Репозиторий на GitHub

НЕДЕЛЯ 2: Разработка и вёрстка

| День | День недели | Задача | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| День 8 | Понедельник | Создание базы данных (SQLite), настройка Entity Framework | Файл restaurant.db, контекст данных |
| День 9 | Вторник | Создание моделей (Order, Table, Dish, Employee, Shift) | Классы C# с полями и связями |
| День 10 | Среда | Создание контроллера AdminController | Методы Index, Menu, Employees, Shifts, Orders |
| День 11 | Четверг | Создание представлений (Views) для всех страниц | HTML страницы (главная, меню, сотрудники, смены, заказы) |
| День 12 | Пятница | Проверка работоспособности, отладка | Все страницы открываются, данные сохраняются |
| День 13 | Суббота | ВЫХОДНОЙ | — |
| День 14 | Воскресенье | ВЫХОДНОЙ | — |

Итог недели 2:

- База данных и модели

- Контроллеры

- Все страницы (HTML)

- Базовая логика работает

НЕДЕЛЯ 3: Стилизация, тестирование и документация

| День | День недели | Задача | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| День 15 | Понедельник | Разработка CSS-стилей (современный дизайн) | Красивое оформление всех страниц |
| День 16 | Вторник | Адаптивная вёрстка, доработка интерфейса | Сайт корректно отображается на любых экранах |
| День 17 | Среда | Функциональное тестирование, исправление ошибок | Проверка всех сценариев, отчёт о тестировании |
| День 18 | Четверг | Написание руководства пользователя | Инструкция для персонала (Word) |
| День 19 | Пятница | Подготовка презентации, финальное оформление репозитория | Презентация, полный проект на GitHub |

Итог недели 3:

- Готовый сайт с красивым дизайном

- Все функции работают

- Руководство пользователя

- Презентация

- Полная документация на GitHub